Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień

Strzelin, dnia …………………..

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

Zleceniodawca:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

ul. Brzegowa 63, 57-100 Strzelin zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………………….

Zleceniobiorca:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………...

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………… REGON ……….…………………

( jeżeli dotyczy)

tel. ………………………… fax …………………………

e-mail …………………………………………

Przedmiot zlecenia:

Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Specyfika głównych wymagań
Przed przystąpieniem do remontu i malowania elewacji, należy wykonywać następujące prace przygotowawcze:

- ustawienie rusztowania zewnętrznego,

- usunięcie luźnych fragmentów tynku (jeżeli występują),

- demontaż elementów utrudniających nie przewidzianych do remontu i malowania.

Następnie należy przeprowadzić właściwe prace remontowe polegające na:

- częściowym uzupełnieniu tynków cienkowarstwowych w miejscu spękań poprzez wklejenie sitki, zagruntowanie i wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego (jeżeli zajdzie taka konieczności)

- zagruntowanie podłoża,

- malowanie elewacji farbami elewacyjnymi

Przed wykonaniem powłok malarskich istniejące tynki należy doprowadzić do stanu zapewniającego uzyskanie dobrego stabilnego podłoża. Usunąć luźne, spękane elementy tynku, usunąć zabrudzenia i mechanicznie zmyć ściany. Następnie uzupełnić tynki cienkowarstwowe w miejscu spękań poprzez wklejenie siatki, zgruntowanie            i wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego. Zagruntować podłoże środkiem zwiększającym przyczepność tynków, do stosowanie na zewnątrz Małe ubytki tynku cienkowarstwowego uzupełnić masą szpachlową, polimerową z włóknami zbrojonymi. Na tak przygotowanym podłożu wykonać powłoki malarskie farbami elewacyjnymi. Farby matowe, jednoskładnikowe w kolorze wybranym przez zamawiającego.

Używać wyrobów jednego producenta.

- remont kominów

- remont ław kominiarskich,

- usunięcie istniejącej boazerii z lukarn, zagruntowanie podłoża, ocieplanie styropianem gr. 10 cm oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej barwionej w masie lub malowane

Termin wykonania:

…………………………….

Warunki dostawy i realizacji zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zlecenia:

………………….. zł. (słownie: …………………………………………………..)

Warunki płatności i dane do wystawienia faktury:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie ul. Brzegowa 63,

57-100 Strzelin NIP 914-14-02-343, płatność przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zlecenia, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 2176 ), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowym ustawy,  z zastrzeżeniem, iż Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w zdaniu 1 zawartych w niniejszym zleceniu dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko i adres zamieszkania.

WYKONAWCA						   ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………..                                                    ……………………………………..

( podpis)                                                                                                    ( podpis i pieczęć)